福建师范大学本科毕业论文(设计)开题报告

学院：计算机与网络空间安全学院　专业：软件工程

| 课题名称 |  | 基于微服务架构的python端算法实验子系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 吴奇鑫 | 学号 | 121052022090 | 指导 教师 | 倪友聪 | 职称 学历 | 副教授 |
| - 开展本课题的意义及工作内容： 大规模多目标优化算法（LSMOPs）在实验研究中通常具有计算过程复杂、运行时间长、实验规模大的特点。算法在迭代过程中不仅依赖特定的软件环境和第三方库，还会产生大量中间结果和最终数据，这对实验环境的一致性、任务执行的稳定性以及结果存储的规范性提出了较高要求。现有的算法实验平台多采用单一编程语言实现，系统结构相对封闭，在引入不同语言算法时往往需要额外适配，尤其难以充分利用 Python 生态中成熟且丰富的优化算法资源。这种情况下，算法实验的复现成本较高，也不利于开展跨语言、多算法的大规模对比实验。 针对上述问题，本课题在已有分布式实验平台的基础上，对系统架构进行重构与扩展，构建一个支持多语言协同运行的算法实验子系统。通过引入容器化技术实现算法运行环境的隔离，解决不同算法间依赖冲突的问题；同时采用异步通信机制，将算法执行过程与结果处理解耦，以避免长时间计算任务对系统的阻塞影响。在具体实现上，一方面对原有 Java 微服务架构的公共模块进行整理和优化，统一服务间的数据模型和交互方式，为多语言子系统提供稳定支撑；另一方面设计并实现面向 Python 算法的标准化接口，支持参数配置、问题实例加载以及运行环境的自动构建。最后通过典型案例，在标准测试问题集上对系统进行验证，评估平台在多语言支持、环境隔离以及大规模实验结果管理方面的有效性，并完成相应的技术文档和毕业论文撰写工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 课题工作的总体安排及进度： 第一阶段：系统分析与基础调整（第1- 2周） 深入了解现有系统的代码逻辑，理清各模块之间的调用关系。针对多语言扩展的需求，对底层通用的通信组件和异常处理机制进行优化，并搭建好基础的开发与联调环境，为后续加入新功能打好框架基础。 第二阶段：算法接入规范与环境管理（第3 - 6周） 确定Python算法接入系统的具体流程和交互方式，制定统一的配置和接口规则。重点解决算法运行时的独立性问题，通过环境隔离手段确保不同任务在执行过程中互不干扰，从而支撑多个优化任务的平稳运行。 第三阶段：数据存储优化与功能展示（第7 - 9周） 完善系统的数据采集与存储机制，确保算法产生的各类实验数据能准确、高效地存入数据库。同时，开发或改进相关的管理界面，方便在网页端直接进行实验参数的配置、运行状态的监控以及结果数据的查看。 第四阶段：系统测试、调优与论文撰写（第10 - 12周） 选取典型的算法案例进行整体的功能验证，检查系统在处理实际任务时的稳定性。根据测试结果对发现的问题进行细节调整和性能优化。最后，整理整个课题的研究过程与开发成果，完成毕业论文的撰写及答辩准备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 课题预期达到的效果： 通过本项目，预期将交付一个扩展性更强、运行更稳定的算法实验平台。重构后的架构能够灵活支持多种编程语言编写的算法接入，并通过环境隔离技术有效解决不同任务间的干扰问题，确保实验过程互不影响。在数据处理方面，系统将具备更可靠的存储和管理能力，能够应对大规模实验产生的数据记录需求，保证结果的完整性与可追溯性。最终，系统将通过典型算法案例的联调测试，验证在任务调度、环境管理和数据交互等核心功能上的实际表现，为后续科研工作提供一个通用、可靠且易于维护的实验环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 指导教师意见： 该课题选题紧密结合软件工程与算法实验平台的实际需求，具有较强的工程应用价值和一定的研究意义。课题目标明确，技术路线清晰，围绕微服务架构下的 Python 算法实验子系统展开，内容安排合理，难度适中。研究计划分阶段推进，进度安排可行，能够体现学生对系统架构设计、实验环境管理及数据处理等方面的综合能力。总体来看，本课题具备良好的可实施性，同意按计划开展毕业设计工作。 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |